🚀 STATUS DO ROADMAP — FLASHLOAN BOT v4.1.0 (26/10/2025)

🎯 FASE 1 — ESTABILIDADE DE PRODUÇÃO

Objetivo: tornar o bot estável, com execução segura e otimização inicial de DEX.

| Módulo | Item | Status | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| core/arbitrage.rs | Parallel opportunity scanning | ✅ | O Radar (collect_dex_prices_parallel) já usa Rayon + async runtime 1 |
| core/arbitrage.rs | Confidence scoring baseado em volume | 🔄 Parcial | Estrutura de confiança existe; risk.rs (v4.7.0) agora usa ativamente a confiança e o volume no score |
| core/arbitrage.rs | Bellman-Ford multi-hop arbitrage | ✅ | CONCLUÍDO. Implementado em arbitrage.rs (v4.6.6) com find_bellman_ford |
| core/risk.rs | Circuit breaker por par | ✅ | Integrado com dex/circuit_breaker.rs 2 |
| core/risk.rs | Thresholds dinâmicos | 🔄 Parcial | Implementação inicial com ajuste de gas/volatilidade 3 |
| dex/manager.rs | Rate limiting atômico | ✅ | Implementado via UltraRateLimiter 4 |
| dex/manager.rs | Circuit breaker automático | ✅ | Integrado com health checker e metrics 5 |
| dex/manager.rs | Cache inteligente | ✅ | TTL adaptativo por DEX 6 |
| dex/manager.rs | Bulk price fetching | ✅ | Ativo com multicall (get_prices_multicall) 7 |
| dex/manager.rs | Adaptive TTL por liquidez | 🔄 Parcial | "TTL fixo, ainda não ajustado dinamicamente" 8 |

📊 Progresso Fase 1: 90% concluída 9

💰 FASE 2 — BOOST DE LUCRATIVIDADE

Objetivo: melhorar hit rate, adaptação e previsão de gas.

| Módulo | Item | Status | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| core/risk_adaptive.rs | ML-based threshold adjustment | ❌ | "Previsto, não iniciado" 10 |
| core/risk_adaptive.rs | Real-time volatility tracking | ✅ | CONCLUÍDO. risk.rs (v4.7.0) implementa assess_opportunity_adaptive e update_adaptive_mode baseado em hit_rate |
| core/risk_adaptive.rs | Correlation entre DEXs | ❌ | Não implementado 11 |
| core/risk_adaptive.rs | Dynamic gas forecasting | ✅ | CONCLUÍDO. risk.rs (v4.7.0) usa modelo de gás dinâmico baseado em notional_usd (valor da operação) |
| config/performance | High-performance (Ryzen 5600) | ✅ | "Já configurado (max_threads, TTL, rate limits)" 12 |
| core/gas.rs | Estimativa custo USD | ✅ | Implementado (estimate_arbitrage_gas_usd) |

📊 Progresso Fase 2: 67% concluída (Era 55% 13)

🧱 FASE 3 — ARQUITETURA SCALABLE

Objetivo: multi-instância, coordenação e uso otimizado de memória.

| Módulo | Item | Status | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| orchestrator/mod.rs | "Multi-instance (Price, Arbitrage, Execution, Monitor)" | ❌ | Arquitetura ainda monolítica 14 |
| core/bot.rs | Threads otimizadas | ✅ | Rayon pool configurado (12 threads) 15 |
| core/bot.rs | Load balancing interno | 🔄 Parcial | "Radar coordena múltiplos adapters, mas sem load balancer" 16 |
| infra/metrics.rs | Monitoramento de memória | ❌ | Métricas de memória ainda não exportadas 17 |
| config.toml | Memory limit e CPU affinity | ✅ | "Já definidos no [performance]" 18 |

📊 Progresso Fase 3: 40% concluída 19

⚡ FASE 4 — PERFORMANCE EXTREMA

Objetivo: otimizações específicas de CPU e estrutura de dados.

| Módulo | Item | Status | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| utils/cpu_optimizer.rs | AVX2 vectorization | ❌ | Ainda não criado 20 |
| utils/cpu_optimizer.rs | Cache-aware algorithms | ❌ | Previsto para v5.0 21 |
| utils/cpu_optimizer.rs | Memory prefetching | ❌ | Não iniciado 22 |
| utils/cpu_optimizer.rs | Lock-free data structures | ❌ | Não iniciado 23 |

📊 Progresso Fase 4: 0% concluída 24

📈 FASE 5 — MONITORAMENTO CORPORATIVO

Objetivo: painéis e relatórios automáticos.

| Módulo | Item | Status | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| infra/dashboard.rs | Painel com P&L e métricas | ❌ | "Planejado, não iniciado" 25 |
| infra/metrics.rs | Prometheus export + Telegram alerts | ✅ | Métricas Prometheus ativas; Alertas Telegram agora totalmente integrados |
| utils/reporting.rs | Relatórios CSV/PDF | 🔄 Parcial | CSV e JSON ativos; PDF ainda não 26 |
| utils/telegram.rs | Alertas automáticos > $0.50 | ✅ | CONCLUÍDO. bot.rs (v4.4.2) integra alertas para todas as fases (init, opp, reject, profit, fail) |

📊 Progresso Fase 5: 63% concluída (Era 40% 27)

🖥️ FASE 6 — INFRAESTRUTURA PROFISSIONAL

Objetivo: containerização, segurança e observabilidade.

(Sem alterações nesta etapa)

| Módulo | Item | Status | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| Dockerfile | Containerização | ❌ | Não implementado 28 |
| infra/network.rs | Health check contínuo | ✅ | Já ativo com diagnose() 29 |
| infra/rpc_provider.rs | RPC fallback + monitoramento | ✅ | Totalmente funcional 30 |
| core/bot.rs | Backup de config/logs | ✅ | Implementado (auto reload + CSV logs) 31 |

📊 Progresso Fase 6: 60% concluída 32

🧠 FASE 7 — CLUSTER E HFT (LONGO PRAZO)

Objetivo: arquitetura distribuída, baixa latência e cross-chain.

(Sem alterações nesta etapa)

| Módulo | Item | Status | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| orchestrator/ | Cluster multi-bot | ❌ | Ainda não existe 33 |
| core/flashloan.rs | Flashbots integration | ❌ | Não iniciado 34 |
| dex/manager.rs | Arbitragem cross-chain | ❌ | Planejado p/ v5.x 35 |
| infra/network.rs | RPC privados / HFT | ❌ | Requer infraestrutura externa 36 |

📊 Progresso Fase 7: 5% concluída 37

🧾 RESUMO GERAL (V4.1.0 Runtime)

| Fase | Descrição | Progresso | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Estabilidade e core funcional | 🟢 90% | ✅ Pronta |
| 2 | Risk adaptativo e gas inteligente | 🟢 67% | Avançando |
| 3 | Escalabilidade multi-instância | 🟠 40% | Parcial |
| 4 | Otimizações CPU-level | 🔴 0% | Pendente |
| 5 | Dashboard e relatórios | 🟢 63% | Avançando |
| 6 | Infraestrutura profissional | 🟢 60% | Estável |
| 7 | Cluster e HFT | 🔴 5% | Planejada |

🔍 Prioridades de Implementação (Próxima Sprint)

As prioridades da sprint anterior 38383838 foram concluídas. A nova prioridade é validar o trabalho que acabamos de fazer.

- (NOVO) Validar On-chain: Executar o bot com config_final_micro.toml em modo real (dry_run = false) para validar a lógica de execução de micro-lucros e a captura de logs pelo Telegram.

- (Pendente) Implementar orchestrator/mod.rs: Iniciar a refatoração para 2 instâncias paralelas (Radar + Execution)39.

- (Pendente) Criar infra/dashboard.rs: Iniciar a exportação (HTML + JSON) das métricas do Prometheus40.

- (Pendente) Criar utils/cpu_optimizer.rs: Iniciar otimizações AVX2 (Fase 4)41.