🚀 STATUS DO ROADMAP — FLASHLOAN BOT v4.0.9 (23/10/2025)

🎯 FASE 1 — ESTABILIDADE DE PRODUÇÃO

Objetivo: tornar o bot estável, com execução segura e otimização inicial de DEX.

| Módulo | Item | Status | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| core/arbitrage.rs | Parallel opportunity scanning | ✅ | O Radar (collect_dex_prices_parallel) já usa Rayon + async runtime |
| core/arbitrage.rs | Confidence scoring baseado em volume | 🔄 Parcial | Estrutura de confiança existe; precisa usar volume no score |
| core/arbitrage.rs | Bellman-Ford multi-hop arbitrage | ❌ | Ainda não implementado |
| core/risk.rs | Circuit breaker por par | ✅ | Integrado com dex/circuit_breaker.rs |
| core/risk.rs | Thresholds dinâmicos | 🔄 Parcial | Implementação inicial com ajuste de gas/volatilidade; falta ML |
| dex/manager.rs | Rate limiting atômico | ✅ | Implementado via UltraRateLimiter |
| dex/manager.rs | Circuit breaker automático | ✅ | Integrado com health checker e metrics |
| dex/manager.rs | Cache inteligente | ✅ | TTL adaptativo por DEX |
| dex/manager.rs | Bulk price fetching | ✅ | Ativo com multicall (get_prices_multicall) |
| dex/manager.rs | Adaptive TTL por liquidez | 🔄 Parcial | TTL fixo, ainda não ajustado dinamicamente |

📊 Progresso Fase 1: 90% concluída

💰 FASE 2 — BOOST DE LUCRATIVIDADE

Objetivo: melhorar hit rate, adaptação e previsão de gas.

| Módulo | Item | Status | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| core/risk_adaptive.rs | ML-based threshold adjustment | ❌ | Previsto, não iniciado |
| core/risk_adaptive.rs | Real-time volatility tracking | 🔄 Parcial | RiskManager já avalia gas/market volatility superficialmente |
| core/risk_adaptive.rs | Correlation entre DEXs | ❌ | Não implementado |
| core/risk_adaptive.rs | Dynamic gas forecasting | 🔄 Parcial | GasEstimator já calcula base_fee dinâmica |
| config/performance | High-performance (Ryzen 5600) | ✅ | Já configurado (max_threads, TTL, rate limits) |
| core/gas.rs | Estimativa custo USD | ✅ | Implementado (estimate_arbitrage_gas_usd) |

📊 Progresso Fase 2: 55% concluída

🧱 FASE 3 — ARQUITETURA SCALABLE

Objetivo: multi-instância, coordenação e uso otimizado de memória.

| Módulo | Item | Status | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| orchestrator/mod.rs | Multi-instance (Price, Arbitrage, Execution, Monitor) | ❌ | Arquitetura ainda monolítica |
| core/bot.rs | Threads otimizadas | ✅ | Rayon pool configurado (12 threads) |
| core/bot.rs | Load balancing interno | 🔄 Parcial | Radar coordena múltiplos adapters, mas sem load balancer |
| infra/metrics.rs | Monitoramento de memória | ❌ | Métricas de memória ainda não exportadas |
| config.toml | Memory limit e CPU affinity | ✅ | Já definidos no [performance] |

📊 Progresso Fase 3: 40% concluída

⚡ FASE 4 — PERFORMANCE EXTREMA

Objetivo: otimizações específicas de CPU e estrutura de dados.

| Módulo | Item | Status | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| utils/cpu_optimizer.rs | AVX2 vectorization | ❌ | Ainda não criado |
| utils/cpu_optimizer.rs | Cache-aware algorithms | ❌ | Previsto para v5.0 |
| utils/cpu_optimizer.rs | Memory prefetching | ❌ | Não iniciado |
| utils/cpu_optimizer.rs | Lock-free data structures | ❌ | Não iniciado |

📊 Progresso Fase 4: 0% concluída

📈 FASE 5 — MONITORAMENTO CORPORATIVO

Objetivo: painéis e relatórios automáticos.

| Módulo | Item | Status | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| infra/dashboard.rs | Painel com P&L e métricas | ❌ | Planejado, não iniciado |
| infra/metrics.rs | Prometheus export + Telegram alerts | ✅ | Métricas Prometheus já ativas; alertas Telegram pendentes |
| utils/reporting.rs | Relatórios CSV/PDF | 🔄 Parcial | CSV e JSON ativos; PDF ainda não |
| utils/telegram.rs | Alertas automáticos > $0.50 | ❌ | Estrutura inicial criada, não integrada |

📊 Progresso Fase 5: 40% concluída

🖥️ FASE 6 — INFRAESTRUTURA PROFISSIONAL

Objetivo: containerização, segurança e observabilidade.

| Módulo | Item | Status | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| Dockerfile | Containerização | ❌ | Não implementado |
| infra/network.rs | Health check contínuo | ✅ | Já ativo com diagnose() |
| infra/rpc_provider.rs | RPC fallback + monitoramento | ✅ | Totalmente funcional |
| core/bot.rs | Backup de config/logs | ✅ | Implementado (auto reload + CSV logs) |

📊 Progresso Fase 6: 60% concluída

🧠 FASE 7 — CLUSTER E HFT (LONGO PRAZO)

Objetivo: arquitetura distribuída, baixa latência e cross-chain.

| Módulo | Item | Status | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| orchestrator/ | Cluster multi-bot | ❌ | Ainda não existe |
| core/flashloan.rs | Flashbots integration | ❌ | Não iniciado |
| dex/manager.rs | Arbitragem cross-chain | ❌ | Planejado p/ v5.x |
| infra/network.rs | RPC privados / HFT | ❌ | Requer infraestrutura externa |

📊 Progresso Fase 7: 5% concluída

🧾 RESUMO GERAL (V4.0.9 Runtime)

| Fase | Descrição | Progresso | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Estabilidade e core funcional | 🟢 90% | ✅ Pronta |
| 2 | Risk adaptativo e gas inteligente | 🟡 55% | Em andamento |
| 3 | Escalabilidade multi-instância | 🟠 40% | Parcial |
| 4 | Otimizações CPU-level | 🔴 0% | Pendente |
| 5 | Dashboard e relatórios | 🟡 40% | Parcial |
| 6 | Infraestrutura profissional | 🟢 60% | Estável |
| 7 | Cluster e HFT | 🔴 5% | Planejada |

🔍 Prioridades de Implementação (Próxima Sprint)

- ➕ Adicionar módulo core/risk_adaptive.rs (ajuste dinâmico com volatilidade e histórico)

- ⚙️ Criar utils/cpu_optimizer.rs para iniciar otimizações AVX2

- 🧱 Implementar orchestrator/mod.rs com 2 instâncias paralelas (Radar + Execution)

- 🖥️ Criar infra/dashboard.rs (HTML + JSON export Prometheus)

- 🔔 Integrar alertas do utils/telegram.rs com risk_reject e profit_detected